Perfecto. Vamos a arrancar desde cero, pero con una hoja de ruta profesional, con decisiones explicables en entrevista (NZ / remoto), sin “tutorial hell”, y dejando el proyecto listo para crecer a IA + despliegue + CI/CD.

A continuación tenés:

- Plan de trabajo por fases (ordenado y con entregables)

- Decisiones arquitectónicas y cómo defenderlas en entrevista

- Primer paso concreto: Spring Initializr + estructura de paquetes profesional

- Cuándo aparecen testing, GitHub, CI/CD, Docker y la IA (y cuándo pagar suscripción)

- Ajuste al caso real que mencionás: catálogo de ofertas + sugerencias de regalo (no “cargar todos los productos”)

## 0) North Star del producto (para que todo tenga sentido)

Pharmacy Assistant no es “un CRUD con IA”. Es un backend que habilita:

- Catálogo de ofertas / gift suggestions (pocas entidades pero bien modeladas)

- FAQs (conocimiento estático/curado)

- Inquiries (registro de consultas y feedback)

- Assistant (orquestador: construye contexto + llama IA + devuelve respuesta + genera link WhatsApp)

En entrevistas, esto se vende como: “I built a modular monolith backend ready for AI augmentation, with clean layering, test strategy, containerization and CI pipeline.”

## 1) Plan por fases (tiempo y forma, sin sorpresas)

### Fase A — Bootstrap profesional (1–2 sesiones cortas)

Objetivo: repo limpio, compila, corre, estándares listos.

Entregables:

- Proyecto Spring Boot 3 + Java 17 + Maven creado “bien”

- Estructura de paquetes + módulos conceptuales

- application.yml base (local)

- endpoint /health

- README mínimo (placeholder profesional)

- GitHub repo inicial con reglas básicas

Por qué primero esto: te da una base explicable y evita “deuda de arranque”.

### Fase B — Dominio y API mínima (catalog + FAQs) (2–4 sesiones)

Objetivo: construir el core sin IA.

Entregables:

- CRUD de OfferCatalog (en vez de “todos los productos”)

- Lectura/CRUD de FAQs (según te convenga)

- Validaciones + DTOs + mapeo

- Manejo global de errores (uniforme)

- Tests unitarios del service (Mockito)

- Un test de integración mínimo (DB real con Testcontainers o alternativa)

Por qué acá entran tests: cuando ya existe lógica que vale la pena testear (service + validaciones + errores). Antes es humo.

### Fase C — Inquiries + trazabilidad (1–2 sesiones)

Objetivo: registrar consultas reales y preparar telemetría/observabilidad básica.

Entregables:

- Endpoint para registrar Inquiry (qué pidió, contexto, resultado parcial)

- Auditoría simple (timestamps, metadata)

- Logging coherente (sin ruido) y correlación (request id)

### Fase D — Docker completo + CI/CD (1–2 sesiones)

Objetivo: “lo puedo correr en tu máquina / en la entrevista”.

Entregables:

- Dockerfile

- docker-compose (app + postgres)

- GitHub Actions: build + tests + (opcional) push image

- Checklist “Run locally / Run via Docker” en README

Por qué no antes: Docker y CI/CD tienen más sentido cuando la app hace algo y ya hay tests.

### Fase E — IA (Assistant) (cuando el core está estable)

Objetivo: integrar IA como feature de producto, no como “gimmick”.

Entregables:

- POST /assistant/message

- Construcción de contexto desde ofertas + FAQs

- Respuesta “inteligente” + guardado de inquiry

- Generación link WhatsApp prearmado

- Tests: unitarios del “context builder” + mock del cliente IA

Cuándo pagar suscripción / API:

- No pagues al inicio.

- Diseñamos el módulo assistant con una interfaz AiClient y un “fake/stub” local.

- Pagás (o usás créditos) cuando el endpoint ya funciona con stub y solo falta “enchufar” el provider real.
Esto te permite practicar arquitectura y tests sin costo.

## 2) Monolito modular vs microservicios (decisión y defensa en entrevista)

Decisión inicial: Monolito modular.

Cómo lo defendés:

- “We prioritize delivery speed and correctness over distributed complexity.”

- Aún no hay señales de necesidad: equipos independientes, escalado diferencial, SLAs diferentes, deployment independiente.

- Modular monolith te da:

  - límites claros (packages/módulos)

  - tests más simples

  - transacciones consistentes

  - despliegue fácil para un proyecto freelance/entrevista

Qué dejás preparado para el futuro: módulos con boundaries (interfaces) y mínima dependencia cruzada. Si mañana se separa “assistant” o “catalog”, no reescribís todo.

## 3) Primer paso: Spring Initializr (config exacta)

Vamos con configuración recomendada para tu objetivo.

### Spring Initializr (selección)

- Project: Maven

- Language: Java

- Spring Boot: 3.x (última estable)

- Group: com.yourname o com.pharmacyassistant (elige uno y no lo cambies)

- Artifact: pharmacy-assistant

- Name: pharmacy-assistant

- Package name: com.pharmacyassistant

- Java: 17

- Packaging: Jar

### Dependencies (las mínimas correctas para Fase A/B)

- Spring Web

- Validation

- Spring Data JPA

- PostgreSQL Driver

- Spring Boot Actuator (para /health)

- Lombok (opcional; si lo usás, defendelo: reduce boilerplate pero ojo con abusos)

- Testcontainers (no obligatorio en Initializr; lo podemos agregar en Fase B/D)

- Spring Boot DevTools (solo dev, opcional)

Por qué Actuator: te da health real y extensible (ideal para Docker/CI/entorno).

## 4) Estructura de paquetes profesional (modular monolith)

Acá va una estructura que se entiende en entrevista y escala:

com.pharmacyassistant

├─ PharmacyAssistantApplication.java

├─ common

│   ├─ error

│   │   ├─ ApiError.java

│   │   ├─ GlobalExceptionHandler.java

│   │   └─ exceptions...

│   ├─ config

│   └─ util

├─ catalog

│   ├─ api        (controllers + request/response DTOs)

│   ├─ service    (use cases)

│   ├─ domain     (entities + domain rules)

│   └─ persistence (repositories + JPA mappings if separás)

├─ knowledge

│   ├─ api

│   ├─ service

│   ├─ domain

│   └─ persistence

├─ inquiries

│   ├─ api

│   ├─ service

│   ├─ domain

│   └─ persistence

└─ assistant

├─ api

├─ service

├─ domain

├─ integration (AiClient, WhatsAppLinkBuilder, providers)

└─ persistence (si guarda algo propio)

### Por qué esta estructura (explicación “de entrevista”)

- Layering por módulo evita el “big ball of mud”.

- Cada módulo tiene:

  - api: HTTP boundary (DTOs, validation)

  - service: lógica de aplicación / casos de uso

  - domain: modelo + invariantes (lo que es verdad del negocio)

  - persistence: repositorios/ORM (detalle técnico)

- common centraliza:

  - errores uniformes

  - configuraciones transversales

  - utilidades controladas

## 5) Qué hacemos HOY (pasos de arrancada, concretos)

### Paso 1 — Crear el proyecto (Initializr) y verificar arranque

Checklist:

- Generar proyecto con las dependencias arriba

- Importar en IDE

- Correr mvn test y mvn spring-boot:run

- Verificar:

  - GET /actuator/health (o /health si después lo exponemos custom)

### Paso 2 — Configuración base de application.yml

- Config server.port

- Config DB local (todavía sin docker)

- JPA: ddl-auto=validate o update al inicio (te explico esto cuando definamos entities)

### Paso 3 — GitHub desde el día 1 (pero minimal)

- Crear repo público

- Primer commit: “bootstrap”

- Agregar .gitignore correcto

- README mínimo con:

  - “What is this”

  - “Tech stack”

  - “How to run (local)”

Por qué GitHub desde el día 1: muestra disciplina y te deja practicar “commit hygiene”.

## 6) Cómo encaja tu idea de “regalos + ofertas”

En vez de modelar “Producto” genérico al principio, te conviene modelar algo más pegado al caso:

- OfferItem (o CatalogItem): id, name, shortDescription, price, category, tags (male/female/unisex, small/large), occasion (birthday, anniversary), stock/availability opcional.

- Después podés sumar:

  - GiftPreference (derivado de lo que el usuario dice)

  - RecommendationContext (ofertas relevantes + FAQs + constraints)

  - Y el assistant usa eso para generar sugerencias.

Esto te da una narrativa fuerte: “I modeled the domain around business value (offers & gifting), not around a generic inventory system.”

## 7) Próximo paso inmediato (lo que te voy a pedir que hagas ahora)

Hacé el Paso 1 (crear proyecto en Initializr) con los datos que te pasé.

Luego pegame acá:

- el groupId / artifactId que elegiste

- la lista final de dependencies que marcaste

- y si querés: el nombre del repo GitHub

Con eso, en el siguiente avance hacemos la estructura de paquetes + primer controller de health + base de manejo de errores (todavía sin meternos en CRUD).

Si en algún momento te desorientás, vamos siempre con esta regla: primero boundaries + diseño + contrato, después implementación, después tests, después docker/ci, y recién después IA real.

# 🧠 Qué estamos repasando (aunque todavía no lo veas)

Este proyecto es excusa para repasar:

- Separación de responsabilidades (SRP)

- Arquitectura en capas

- Diseño orientado a dominio (simplificado)

- DTO vs Entity

- Validación

- Manejo de errores profesional

- Testing por capas

- Modular monolith

- Integración externa desacoplada

- Containerización

- CI/CD

- Diseño explicable en entrevista

No estamos haciendo CRUD.
Estamos reconstruyendo tu forma de pensar como Senior.

# 🏗 Antes de tocar código: ¿qué es realmente esta aplicación?

No es:

“Una farmacia con productos y una IA”.

Es esto:

Un sistema que:

- Tiene información estructurada (catálogo de ofertas)

- Tiene conocimiento estático (FAQs)

- Recibe consultas de usuarios

- Construye contexto

- Usa un motor externo (IA)

- Devuelve una recomendación

- Persiste trazabilidad

Eso es un orquestador de dominio con integración externa.

Esto es mucho más interesante que un CRUD.

# 🔎 Entonces… ¿por qué modular monolith?

Te explico el razonamiento que deberías poder decir en entrevista:

“At this stage, the system complexity does not justify distributed architecture. A modular monolith allows faster iteration, strong transactional consistency, simpler deployment, and lower cognitive overhead. However, I structured the packages with clear boundaries to allow future extraction if needed.”

Eso es criterio.

No es “porque lo vi en un curso”.

# 🧱 ¿Por qué arquitectura en capas?

Porque resolvemos este problema:

Si mezclás:

- lógica de negocio

- acceso a base de datos

- HTTP

- validación

- integración externa

terminás con:

👉 Código acoplado

👉 Tests imposibles
👉 Refactor doloroso
👉 Explicación débil en entrevista

Entonces la arquitectura en capas resuelve:

| Capa | Responsabilidad | Por qué existe |
| --- | --- | --- |
| Controller | Entrada HTTP | Traducir mundo web → aplicación |
| Service | Casos de uso | Donde vive la lógica |
| Repository | Persistencia | Aislar base de datos |
| Domain | Reglas del negocio | Representar la verdad del modelo |

No es teoría.
Es reducción de acoplamiento.

# 🎯 Ahora respondamos tu pregunta clave:

¿Cómo sé qué tengo que hacer y por qué?

Porque cada paso responde una pregunta arquitectónica.

No hacemos cosas porque sí.

Ejemplo:

### Antes de crear un controller, preguntamos:

- ¿Cuál es el caso de uso?

- ¿Qué problema resuelve?

- ¿Qué datos necesita?

- ¿Qué devuelve?

- ¿Qué errores puede producir?

Si no respondemos eso, no escribimos código.

# 🧭 Reestructuramos la Fase A (más consciente)

En vez de:

“Crear proyecto y listo”

Vamos a hacer esto:

## 🔹 Paso 1: Definir el dominio antes de Spring

No abrís el IDE todavía.

Respondeme esto:

- ¿Qué es exactamente una “Offer” en tu sistema?

- ¿Qué atributos mínimos necesita para sugerir un regalo?

- ¿Qué diferencia una Offer de un Producto tradicional?

- ¿Qué tipo de consulta hace un usuario cuando busca regalo?

Este ejercicio es diseño de dominio.
Esto es lo que te van a preguntar en entrevista.

## 🔹 Paso 2: Definir el primer caso de uso

No “CRUD”.

Sino algo real:

“Registrar una oferta”

¿Qué significa registrar?

- Validar datos

- Persistir

- Devolver respuesta estructurada

- Manejar errores

Eso ya nos define:

- DTO

- Service

- Repository

- Entity

- Exception handling

¿Ves cómo el código cae solo después de pensar?

# 🧠 Lo que estás reaprendiendo sin darte cuenta

- Diseño antes de implementación

- Pensar en casos de uso

- Modelar dominio

- No programar por impulso

Eso es seniority.

# 🧩 Sobre tu miedo a perderte cuando crezca

Eso pasa cuando no tenés:

- Un mapa modular claro

- Límites bien definidos

- Naming consistente

- Principios claros

Nosotros vamos a trabajar con:

- Responsabilidades explícitas

- Dependencias unidireccionales

- Tests que protejan comportamiento

- README que explique arquitectura

El README no es decoración.
Es parte del entrenamiento para entrevista.

# 🤖 Sobre la IA (muy importante)

Vos dijiste algo clave:

No quiero cargar todos los productos, sino usar catálogo de ofertas y sugerir regalos según perfil.

Eso cambia el diseño.

La IA no va a ser un “chat suelto”.

Va a ser:

Un componente que recibe:

- intención del usuario

- preferencias detectadas

- catálogo filtrado

- contexto FAQ

Y genera:

- recomendación estructurada

- mensaje listo para WhatsApp

Eso es diseño de sistema con orquestación.

Eso es lo que vende tu perfil.

# 🚨 Ahora te voy a decir algo importante

Si empezamos escribiendo código ya, vas a sentir que te perdés.

Porque todavía no reconstruimos tu mapa mental.

Entonces ahora vamos a hacer algo distinto.

# 🧠 Ejercicio 1 (sin código)

Respondeme esto como si estuvieras en entrevista:

“How would you model a gift suggestion system inside a pharmacy backend?”

No quiero código.
Quiero tu razonamiento.

Con eso te voy a mostrar:

- qué ya sabés

- qué olvidaste

- y cómo reforzarlo

Y recién después abrimos Spring Initializr.

Para no perder el norte cuando crece el proyecto, necesitamos un sistema de navegación, no “memoria”. Ese sistema tiene 4 pilares: Roadmap + Arquitectura escrita + Reglas de límites + Feedback loop (tests/CI). Si estos 4 existen, el contexto puede crecer sin que te pierdas.

## 1) Roadmap vivo en GitHub (tu “GPS”)

Vas a mantener 3 archivos que se actualizan con cada fase:

- README.md → qué es, cómo correrlo, arquitectura a alto nivel (2–3 diagramas ASCII simples).

- docs/ROADMAP.md → fases, entregables, definición de “done”, y qué NO hacemos todavía.

- docs/ADR/ → Architecture Decision Records (decisiones clave en 1 página cada una).

Regla de oro: si agregamos una feature, primero se actualiza ROADMAP o se crea un ADR (cuando hay decisión). Después código.

En entrevista esto suma muchísimo: “I use ADRs to document trade-offs and keep alignment as complexity grows.”

## 2) “Definition of Done” por fase (para evitar que aparezcan cosas)

Cada fase tiene checklist cerrado. Ejemplo Fase B (Catalog):

✅ API contract (endpoints + DTOs)
✅ Validaciones (400)
✅ Errores globales (formato consistente)
✅ Service con lógica (no en controller)
✅ Repository encapsulado
✅ Unit tests del service
✅ 1 integration test mínimo
⛔ No IA aún
⛔ No optimizaciones prematuras

Esto evita el caos de “uy ya que estamos metamos X”.

## 3) Boundaries (límites) que no se rompen

Tu modular monolith se mantiene ordenado si imponés dependencias unidireccionales:

- api → llama a service

- service → llama a persistence y domain

- domain → no conoce Spring, ni HTTP, ni DB

- common → utilidades transversales, sin lógica de negocio

Regla práctica:

Un controller nunca toca un repository.
Un entity nunca viaja afuera (no se expone en API).
Un módulo no “importa” clases internas de otro módulo salvo mediante interfaces o DTOs definidos.

Si rompés esas reglas, el proyecto se convierte en un “spaghetti monolith”.

## 4) “Mapa mental fijo”: 1 diagrama y 1 contrato por módulo

Para cada módulo (catalog, knowledge, inquiries, assistant) mantenemos:

- docs/modules/<module>.md con:

  - Qué problema resuelve

  - Endpoints

  - Entidades y relaciones (texto + mini diagrama)

  - Errores típicos

  - Qué NO hace

Esto te permite volver después de semanas y retomar en 5 minutos.

## 5) Naming y estructura repetible (evita pérdida de contexto)

Cuando los módulos crecen, el orden viene de la repetición.

Ejemplo patrón de nombres:

- OfferController

- OfferService

- OfferRepository

- Offer

- CreateOfferRequest, OfferResponse

- OfferMapper (si aplica)

Si cada módulo usa patrones distintos, tu cabeza explota.

## 6) Tests + CI como “guardarraíl” (feedback loop)

No es “porque hay que testear”.
Es porque cuando el proyecto crece, los tests te dicen si rompiste el norte.

- Unit tests: protegen reglas del negocio (service/domain).

- Integration test mínimo: protege wiring real (Spring + DB).

- GitHub Actions: te obliga a mantener todo verde.

Regla: si un PR rompe build/tests → no se mergea.
Eso mantiene orden incluso si vos estás cansado.

## 7) Cómo manejamos el crecimiento del contexto con IA (sin caos)

Para IA vamos a forzar este patrón desde el día 1 (aunque todavía no integremos OpenAI):

- assistant tiene AiClient (interface)

- FakeAiClient (dev/test) → responde determinístico

- OpenAiClient → se agrega recién cuando ya está todo probado con fake

Así, la complejidad externa (costos, keys, latencia) no te rompe el ritmo ni el diseño.

# La regla más importante (para no perderte)

“Si no está escrito, no existe.”

Cada vez que aparece una duda tipo:

- “¿por qué esto va en service?”

- “¿por qué no microservicios?”

- “¿por qué DTO?”

- “¿cuándo IA?”

Eso va a un ADR o a docs.
Así tu “norte” queda persistente.

# Qué hacemos ahora (sin código todavía)

Para que esto quede operativo, tu primer entregable NO es Spring Initializr.

Es crear la base de navegación del proyecto:

- docs/ROADMAP.md

- docs/ADR/0001-modular-monolith.md

- docs/ARCHITECTURE.md (un diagrama simple de capas + módulos)

Después recién Spring Initializr.

Si querés, te lo dejo ya redactado en un formato limpio (en inglés, estilo GitHub), y lo adaptamos a tu visión de “ofertas + regalos + WhatsApp”.

# 📁 Step 1 — Create Project Navigation Structure

Before writing code, create this structure in your future repository:

/docs

/ADR

ROADMAP.md

ARCHITECTURE.md

README.md

Now I will give you the actual professional content for each file.

You will paste it into your repo.

This becomes your anchor when the project grows.

📄 README.md (Initial Version)

# Pharmacy Assistant Backend

A modular monolith backend built with Spring Boot 3 and Java 17.

This project is designed as:

- Technical interview preparation (Senior Software Engineer level)

- Real-world applicable backend for a pharmacy business

- Foundation for AI-assisted gift recommendation features

- Production-ready structure with Docker and CI/CD

---

## Tech Stack

- Java 17

- Spring Boot 3

- Maven

- PostgreSQL

- JUnit + Mockito

- Docker

- GitHub Actions (CI)

---

## Architecture Overview

The application follows a **modular monolith architecture** with clear boundaries:

- catalog → Offer management

- knowledge → FAQ management

- inquiries → User inquiries tracking

- assistant → AI orchestration layer

Each module follows layered architecture:

Controller → Service → Repository → Database

---

## Current Status

Phase A – Project Bootstrap & Architecture Definition

See `/docs/ROADMAP.md` for detailed plan.

# 📄 docs/ROADMAP.md

This is your growth control system.

# Project Roadmap

## Phase A – Foundation

- Define domain boundaries

- Set up modular monolith structure

- Configure base project

- Implement health endpoint

- Establish error handling strategy

## Phase B – Catalog Core

- Implement Offer entity

- CRUD operations for offers

- DTOs and validation

- Global exception handling

- Unit tests (service layer)

- Basic integration test

## Phase C – Knowledge & Inquiries

- FAQ read endpoints

- Inquiry registration

- Persistence and tracking

## Phase D – Containerization & CI

- Dockerfile

- docker-compose (app + postgres)

- GitHub Actions CI pipeline

## Phase E – AI Assistant

- Define Assistant orchestration service

- Context builder (offers + FAQs)

- AI client abstraction

- External AI provider integration

- WhatsApp link generation

- Inquiry persistence

---

## Non-Goals (For Now)

- Microservices

- Authentication/Authorization

- Frontend

- Caching optimization

- Advanced search engines

Notice this section: Non-Goals.
This prevents feature creep and loss of direction.

# 📄 docs/ARCHITECTURE.md

This is where your clarity lives.

# Architecture Overview

## Architectural Style

The system is designed as a **Modular Monolith**.

### Why?

- Lower operational complexity

- Faster development iteration

- Transactional consistency

- Simpler deployment

- Suitable for small-to-medium domain complexity

The codebase is structured by modules with clear internal boundaries to allow future extraction if necessary.

---

## Layered Architecture

Each module follows this structure:

- API Layer (Controllers, DTOs)

- Service Layer (Business logic / Use cases)

- Domain Layer (Entities and business rules)

- Persistence Layer (Repositories)

Dependency direction:

API → Service → Domain → Persistence

The Domain layer must not depend on Spring-specific APIs.

---

## Core Modules

### catalog

Manages offer items available for recommendation.

### knowledge

Stores static FAQ knowledge for assistant context.

### inquiries

Tracks user interactions and generated responses.

### assistant

Orchestrates AI interactions, context building, and recommendation logic.

---

## Future AI Integration

AI will be integrated via an abstraction layer:

AssistantService → AiClient (interface) → Implementation (OpenAI or other provider)

This ensures:

- Testability

- Vendor independence

- Cost control during development

# 📄 docs/ADR/0001-modular-monolith.md

This is how senior engineers document decisions.

# ADR-0001: Modular Monolith Architecture

## Status

Accepted

## Context

The project aims to provide a backend system with AI-assisted recommendation capabilities.

The initial scope does not justify distributed system complexity.

## Decision

Adopt a Modular Monolith architecture with well-defined internal module boundaries.

## Consequences

Positive:

- Simpler deployment

- Reduced infrastructure overhead

- Easier debugging

- Strong transactional guarantees

Negative:

- Requires discipline to maintain module boundaries

- May require refactoring if scaling requirements drastically change

## Alternatives Considered

- Microservices (rejected due to unnecessary operational complexity)

# 🔎 Why we are doing this first

Because this:

- Prevents architectural drift

- Forces clarity before code

- Gives you talking material for interviews

- Builds discipline

- Keeps you oriented when the system grows

This is how senior engineers think.

# 🧠 Now let’s address your original fear

You lose direction when:

- There is no written boundary

- There is no explicit roadmap

- There are no architectural decisions documented

- You start coding reactively

We just eliminated those four risks.

primero podemos chequera que versiones tengo de las herramientas que necesito para trabajar y ver si tengo que actualizar algo o arrancamos de ahi y hacemos el initializr con las versiones adecuadas